白沟镇农业综合服务中心

2024年度财政衔接资金项目实施方案

为进一步加强财政衔接资金使用管理，提升使用效益，确保有序推进项目实施和资金支出进度，结合工作实际，编制了2024年度财政衔接资金项目实施方案。具体如下：

- 指导思想

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在重要位置，不断提高财政衔接资金使用精准度和效益，进一步提升脱贫人口和监测对象收入，防止发生规模性返贫，确保如期高质量完成年度目标任务。

- 二、2024年度财政衔接资金投入情况

- 2024年我区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计803万元，其中：省级下达财政衔接资金33万元，区级安排财政衔接资金770万元。

- 三、建设任务

- 1.2024年资产收益项目。安排财政衔接资金553万元（省级财政衔接资金33万元，区级财政衔接资金520万元）用于2024年资产收益项目，项目合作企业为河北吉昌服饰科技有限公司。采取资产收益的方式合作，形成的物化资产产权归29个村集体所有。主要建设内容为：一期建设智能生产车间2栋；二期建设数字化智能车间5栋，智能仓储2栋，新增50条先进生产线，增加各类设备500台。项目建成后，有效带动周边农户就业。带动全区脱贫人口144户202人、防返贫监测对象6户10人持续增收。

- 2.2024年生产加工项目。安排财政衔接资金250万元（区级财政衔接资金250万元）用生产加工项目，选取基础条件较强的辘轳把村、许庄村建设仓储大棚及产业配套设施，建成后产权归村街所有，通过对外租赁、合作、委托等形式进行经营，收益金主要用于壮大村集体经济，带动全区脱贫人口144户202人、防返贫监测对象6户10人持续增收。

- 四、实施要求

（一）提前做好项目开工准备。加强资金项目监管，有序推进项目实施和预算执行，确保资金累计支出进度达到序时要求。

（二）加强组织领导。根据工作需要不定期召开工作协调会议，督导项目资金工作。对擅自调整变更项目实施计划的单位，给予通报批评，并依法追究相关人员责任。

（三）加强项目管理。做好资金和项目的审计、检查等工作，切实加强对项目实施的监督检查。同时引导和鼓励脱贫群众、第三方组织参与监督，受益村村干部、群众代表要深度参与资金和项目的管理监督，构建多元化资金监管机制。

附件：白沟新城2024年度财政衔接资金项目实施清单

白沟镇农业综合服务中心                                2024年3月31日

| 白沟新城2024年度财政衔接资金项目实施清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设内容 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 资金来源及规模 | 绩效目标 | 利益联结机制 |
| 1 | 2024年资产收益项目 | 华梓营村 | 预计2024年4月-2024年9月 | 计划安排财政衔接资金553万元用于鑫恒昌拉链智能研发生产基地项目，项目合作企业为河北吉昌服饰科技有限公司。采取资产收益的方式合作，形成的物化资产产权归29个村集体所有。主要建设内容为：一期建设智能生产车间2栋；二期建设数字化智能车间5栋，智能仓储2栋，新增50条先进生产线，增加各类设备500台。项目建成后，有效带动周边农户就业。项目收益用于壮大村集体经济，带动全区脱贫人口144户202人、防返贫监测对象6户10人持续增收。 | 白沟镇农业综合服务中心 | 河北吉昌服饰科技有限公司 | 财政衔接资金553万元（省级财政衔接资金33万元，区级财政衔接资金520万元） | 增加建档立卡脱贫户、监测对象家庭收入。 | 选取市场前景较好、经营效益稳定的企业进行投资，合理确定资产收益比例，产生的收益覆盖全区所有脱贫户和监测对象，实行差异化分配，按时发放到户，增加脱贫人口和监测对象收入。 |
| 2 | 2024年生产加工项目 | 辘轳把村、许庄村 | 预计2024年4月-2024年9月 | 计划安排财政衔接资金250万元用生产加工项目，选取基础条件较强的村街建设仓储大棚及产业配套设施，建成后产权归村街所有，通过对外租赁、合作、委托等形式进行经营，收益金主要用于壮大村集体经济，带动全区脱贫人口144户202人、防返贫监测对象6户10人持续增收。 | 白沟镇农业综合服务中心 | 辘轳把村、许庄村 | 财政衔接资金250万元（区级财政衔接资金250万元） | 增加建档立卡脱贫户、监测对象家庭收入。 | 产生的收益覆盖全区所有脱贫户和监测对象，实行差异化分配，按时发放到户，增加脱贫人口和监测对象收入。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 803万元 |  |  |