京雄世贸港·领秀城项目

项目基本情况

京雄世贸港·领秀城项目由保定铭洛房地产开发有限公司投资建设，是2020年市重点前期项目。项目计划总投资12亿元，选址于白沟新城北一环路南侧，东一环路东侧，丰盛大街西侧，总建筑面积25.72万平方米，主要建设内容包括市场交易中心、批发市场综合楼、社区用房及商业配套设施等。

项目于2020年5月提前启动，预计2022年8月竣工。项目建成后，能够为所在区域招商引资、培植税源提供载体，有助于加快城市交通及市政基础配套设施的建设，刺激消费及与之相关行业的发展，形成连带效应，带动区域经济的发展，预计实现销售收入173609万元，实现利润30447.64万元，缴纳所得税7611.91万元。

项目进展情况

目前，项目8栋楼正在施工，其中1栋主体封顶，正在进行二次结构施工，7栋主体正在主体施工。2021年累计完成投资5000万元。